[image: image1.wmf]
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації
27 вересня 2017 р.    

          смт Новопсков

               № 823
Про підготовку об’єктів 

житлово-комунального господарства

та соціальної сфери району до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018 років


Відповідно до ст.ст. 6, 13, 16, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про теплопостачання», розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 травня 2017 року № 317 «Про затвердження Плану організаційних заходів і складу обласного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року та сталого проходження опалювального сезону», заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Похідняк Т.М. «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», з метою забезпечення безперебійної, сталої роботи котелень, топкових установ, підприємств та організацій району:

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Похідняк Т.М. «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати сільським, селищним головам, керівникам підприємств, установ та організацій району у термін до 01.10.2017 завершити підготовчі роботи та провести пробні пуски систем опалення з оформленням актів готовності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Височину В.О.
Голова районної      

державної адміністрації                                                                                      С.П. БЄЛІК
І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 років

Шановні члени колегії, запрошені!

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою належної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в зимових умовах 2017-2018 років, 28 квітня поточного року головою райдержадміністрації було прийнято розпорядження № 229 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства, інших об’єктів комунальної власності району в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та заходи щодо підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років», яким було затверджено районний штаб та затверджені відповідні заходи щодо підготовки до зими об’єктів тепло-, водо-, енерго-, газопостачання, інженерних комунікацій, житлових будинків, шкіл, закладів охорони здоров’я, культури, автошляхів. 

Більшість керівників підприємств і установ району, сільські та селищні голови на сьогоднішній день виконали певний обсяг робіт щодо підготовки своїх об’єктів до зими, а також проведені розрахунки за спожиті енергоносії та інші послуги. 

Станом на 01 вересня 2017 року під час опалювального сезону 2016-2017 рр. установами району було спожито:

· Водопостачання та водовідведення – 4264 м3 на суму 113,245 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, відбулося зменшення споживання води на 4,17% або 178 м3.

· Електроенергія – 948749 кВт на суму 2 млн. 364 тис. 851 грн. За аналогічний період минулого року було спожито 923932 кВт. Тобто відбулося збільшення споживання електроенергії на 24817 кВт, або на 2,61%, що пов'язано із збільшенням кількості електроприладів, які використовуються бюджетними організаціями.

· Природний газ –  1307702 м3 на суму 14 млн. 450 тис. 609 грн, що на 41797 м3 або на 3,2 % більше , ніж  в аналогічному періоді минулого року. 

· Інші енергоносії (опалення дровами і вугіллям) – на суму 85,797 тис. грн, що на 12,566 грн менше, ніж в минулому році.

Кредиторська заборгованість за оплату комунальних послуг та енергоносіїв  станом на 01.09.2017 року становить 73,603 тис.грн, з неї: водопостачання та водовідведення – 23,911 тис.грн. за електроенергію – 5,647 тис. грн, природний газ – 44,044 тис. грн. Дебіторська заборгованість становить 160,502 тис. грн.


Для безперебійного функціонування закладів освіти протягом поточного року у всіх навчальних закладах проведені роботи з поточного та косметичного ремонту шкільних приміщень, спортзалів, актових залів, класів, кабінетів, місць загального користування,  спортивних майданчиків.

Фінансування робіт з підготовки закладів освіти району до нового навчального року проводиться за рахунок місцевого бюджету, об’єднаної територіальної громади, залучаються кошти благодійників, доброчинні внески батьків та колективів шкіл. 


У кошторисі відділу освіти на 2017 рік передбачені кошти в сумі 273,0 тис. грн.,            а саме: 

            -  на проведення повірки приладів обліку (32,2 тис. грн.);

            - на  проведення  технічного  обслуговування  обладнання  газових  котелень  (167,4 тис. грн.);

            - на перевірку опору контурів заземлення та опору ізоляції (28,7 тис. грн.);

            -  на перевірку димових, вентиляційних каналів, повірку сигналізаторів газу            (18,3 тис. грн.);

            - на перевірку вогнегасників (26,4 тис. грн.)


З метою збереження енергоресурсів та дотримання теплового режиму в шкільних приміщеннях, в зимовий період, в Новорозсошанській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено роботи щодо утеплення стін закладу на загальну суму 1 млн. 198,6 тис. грн., із них кошти обласного бюджету 918,0 тис. грн. та 280,6 тис. грн. кошти районного бюджету та бюджету сільської ради.


За кошти сільської ради в Танюшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів замінено 10 вікон та               2 дверей на металопластикові на загальну суму 62,0 тис. грн.; Березівській ЗОШ І-ІІ ступенів замінено 5 вікон та 2 дверей на металопластикові на загальну суму 53,5 тис. грн.; Можняківській ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснено ремонт ганку на суму  21,5 тис. грн., в спортивній залі замінено 4 вікна на металопластикові на суму 42,0 тис. грн. За кошти місцевого бюджету в Пісківській ЗОШ І-ІІІ ступенів частково замінено трубу системи опалення на суму 5,2 тис. грн. В топковій Можняківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів замінено котел опалення на новий на суму 33,5 тис. грн. В Новопсковській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено ремонт внутрішнього туалету на суму 12,5 тис. грн.


За рахунок проекту ЮНІСЕФ планується провести капітальний ремонт частини приміщення навчального закладу Танюшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів для ДНЗ «Танюшка» на загальну суму 1,5 млн. грн.

     Здійснено навчання та проведено повторну атестацію операторів газових котелень, навчання відповідальних осіб за газове і теплове господарство. Також, у всіх навчальних закладах проведено роботи щодо перевірки опору контурів заземлення, опору ізоляції, сигналізаторів газу та вентиляційних каналів.

Для підготовки систем теплового та газового господарства щодо сталої роботи в осінньо-зимових умовах в навчальних закладах району в серпні місяці працювала комісія з перевірки готовності теплового господарства до роботи в опалювальному сезоні 2017-2018 років із залученням представника інспекції Держенергонагляду у Луганській області, за результатами якої підписані акти про стан готовності теплового господарства навчальних закладів району до роботи в опалювальний період.


Проводиться робота щодо підписання договорів на енергопостачання, технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання в навчальних закладах району. 


Розпорядженням голови районної державної адміністрації  від 04 серпня 2017 року № 526 була створена комісія з перевірки стану готовності навчальних закладів до нового навчального року та опалювального сезону. За підсумками перевірки складені акти перевірки готовності навчальних закладів до нового 2017-2018 навчального року.


Всі загальноосвітні навчальні заклади району 1 вересня організовано розпочали свою роботу.


Також не залишені без уваги щодо підготовки до роботи в новому навчальному році дошкільні навчальні заклади району. Так, дитячі навчальні заклади Новопсковської селищної ради за кошти селищного бюджету:


- ДНЗ «Теремок» проводиться капітальний ремонт приміщення  харчоблоку на суму 401,0 тис. грн.; поточний ремонт вестибюлю та коридору першого поверху на суму 80,0 тис. грн.;


-  ДНЗ «Світлячок» проводиться капітальний ремонт приміщення  одноповерхової будівлі на суму 449,3 тис. грн.;


- ДНЗ «Ромашка» проводиться капітальний ремонт приміщення харчоблоку, утеплення фасаду та укладання тротуарів;


-  ДНЗ «Дзвіночок» проводиться ремонт тротуарного покриття та огорожі на суму 105, 9 тис. грн. Крім того, за кошти обласного бюджету проведено капітальний ремонт та утеплення даху на суму 110,8 тис. грн.


В ДНЗ «Барвінок» Білолуцької селищної ради за кошти селищної ради проведено капітальний ремонт системи опалення на суму 200,0 тис. грн. 


В ДНЗ «Журавушка» Можняківської сільської ради за кошти сільської ради проведено капітальний ремонт каналізаційної та водопровідної системи  на суму 399,5 тис. грн.

 
В ДНЗ «Вишенька» Риб`янцівської сільської ради за кошти обласного бюджету замінено 22 вікна та 13 дверей на пластикові на загальну суму 228, 7 тис. грн., за кошти сільської ради проведено роботи по укладанню тротуарів на суму 49,9 тис. грн.


В лікувально-профілактичних закладах Новопсковського РТМО з метою підготовки до нового опалювального сезону, зменшення споживання природного газу, інших  енергоносіїв на сьогоднішній день проведено ремонт покрівель Новопсковської ЦРЛ з частковою заміною шиферу та повну заміну покрівлі пологового відділення. Також на даний час проводяться роботи з капітального ремонту хірургічного та приймального відділень Новопсковської ЦРЛ з повною заміною водопостачання, електропостачання, каналізації, заміна вікон і дверей. Також на сьогоднішній день проведено обстеження та ремонтні роботи димових та вентиляційних каналів будівель Новопсковської ЦРЛ та Білолуцької РЛ, проведені ремонтно-профілактичні роботи систем котельного обладнання мінікотелень, топкових, автоматики безпеки, опалювальної системи будівель. На сьогоднішній день всі діючі котельні РТМО до роботи в осінньо-зимовий період готові, пройшли навчання та проведена переатестація операторів котелень, проведена переатестація газоаналізаторів мінікотелень, топкових. Всі роботи по підготовці об’єктів Новопсковського РТМО були виконані за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та власних коштів. В доповнення хочу привернути увагу на той факт, що з причини відсутності фінансування за сплату послуг, які надані РТМО підприємствами безпосередньо пов’язані з підготовкою до опалювального сезону, немає можливості з ними розрахуватися, а саме: за ремонт та обслуговування систем опалення будівель, за обслуговування газового обладнання, за перевірку димових та вентиляційних каналів та інше, всього за вищезазначені послуги потрібно сплатити кошти в сумі 52,895 тис.грн. Тому до початку опалювального сезону головному лікарю Новопсковського РТМО рекомендуємо віднайти можливості фінансування вищезазначених заходів.


Що стосується амбулаторій та ФАПів району, протягом літнього періоду в 5-ти ФАПах та 2-х амбулаторіях (Новобілянська та Кам’янська) були проведені поточні ремонти будівель, проведені профілактичні роботи опалювальних систем, обстеження димових та вентиляційних каналів, акти готовності теплового господарства по комунальному закладу «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги» підписані в повному обсязі. Отже, всі 24 сільські ФАПи та фельдшерські пункти в зимовий період будуть працювати.

  З метою належної та своєчасної організації робіт по підготовці енергетичного господарства підпорядкованих відділу культури закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. проведено: енергозберігаючі заходи та ремонтно-профілактичні роботи приміщень, гідравлічне випробування мереж теплопостачання, навчання відповідальних з охорони праці та пожежної безпеки, правил технічної експлуатації газових та теплових установок і мереж, технічної експлуатації електроустановок споживачів, підписано акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.  Здійснено профілактичні роботи з підготовки газового, електричного, водопровідно-каналізаційного господарства.  Підготовлена документація на проведення необхідних робіт з пуску газу. Персонал забезпечено необхідною документацією, інструкціями. Згідно плану проведено перевірку стану пожежної безпеки в приміщеннях. Відпрацьовано дії по евакуації людей та майна згідно інструкції, підготовлено інвентар та матеріали для проведення робіт з прибирання прилеглої території в осінньо-зимовий період. 08 вересня поточного року розпочато ремонтні роботи Білолуцької селищної бібліотеки-філії в рамках реалізації проекту Міжнародної організації з міграції «Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі», в рамках яких буде здійснено внутрішній ремонт приміщень бібліотеки, утеплення, гідроізоляцію стін та підлоги, встановлено енергозберігаючу систему освітлення. Проведення поточного ремонту системи опалення в приміщенні Центральної районної бібліотеки залишається актуальним, так як існуючі труби та радіатори в бібліотеці використовуються більше 40 років, 50% будівлі зовсім не опалюється, що призводить до недостатнього формування температурного режиму приміщення згідно санітарних норм та не дозволяє зменшити використання природного газу. З приводу вирішення цього питання, колектив та користувачі Центральної районної бібліотеки зверталися із проханням до народного депутата України щодо сприяння  у вирішення питання проведення ремонтних робіт в Центральній районній бібліотеці (лист №13 від 18.01.2017 р.), проте запит було відхилено. Також  власними зусиллями працівників центральної районної бібліотеки було проведено роботи по частковому усуненню пошкодження стін навколо вікон в приміщенні книгосховища. Проте, проблема по укріпленню вікон читального залу та абонементу залишається відкритою. На теперішній час не є вирішеним питання щодо ремонту газового обладнання Білолуцької дитячої музичної школи.  Під час планового технічного обстеження закладу  були виявлені недоліки:  фізичний знос автоматики, яка не підлягає ремонту; мала потужність циркуляційного насосу, яка впливає на повноцінну роботу газового обладнання. За результатом ПТО необхідно провести заміну газогорілочного пристрою для опалювальних побутових котлів і печей, газового рукава, циркуляційного насосу. Для вирішення цього питання необхідні кошти в сумі 5,5 тис. грн. Окрім цього,  із-за відсутності власних топкових в опалювальний період  не будуть опалюватись 8 закладів культури. Питання щодо опалення цих закладів буде вирішено шляхом встановлення дров’яних котлів та електричних приладів, так як на даний час  іншого шляху опалювати дані приміщення немає. 
Житловий фонд району налічує 95 житлових будинків, з них: 74 – комунальної форми власності, 8 – ОСББ, 13- будинкові комітети. Всі вони майже підготовлені до нового опалювального сезону. В житлових будинках, які знаходяться на балансі КП «Новопсковжитло» протягом літнього періоду поточного року працівниками підприємства було відремонтовано 6 оголовків, на сьогоднішній день комунальним підприємством «Новопсковжитло» спільно з Новопсковським міжрайонним управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» продовжується робота з перевірки технічного стану та прочистки вентиляційно-димових каналів. Паспорти готовності житлових будинків до опалювального періоду 2017-2018 років виготовлені у повному обсязі. По Білолуцькій селищній раді також проведена робота з обстеження житлового фонду, перевірено стан димових та вентиляційних каналів, результатом яких складено акти та паспорти готовності житлового фонду до нового опалювального сезону. Але не все так добре в інших населених пунктах де є багатоквартирний житловий фонд – це  Новопсковська ОТГ (5 будинків), Заайдарівська сільська рада (7 будинків), в даних будинках взагалі відсутній власник. По Кам’янській сільській раді також до цих пір не надано копії паспортів готовності на багатоквартирні будинки, розташовані на підвідомчій території. Це стосується також Можняківської сільської ради ( 2 багатоквартирні будинки) та Риб’янцівської сільської ради (1 житловий будинок, який розташований в с. Писарівка). Тому з метою попередження надзвичайних ситуацій в період проходження опалювального сезону 2017/18 років рекомендуємо головам Кам’янської, Можняківської, Заайдарівської та Риб’янцівської сільських рад терміново вжити дійові заходи щодо визначення власника по вказаним багатоквартирним будинкам та підготувати паспорти готовності.

На об’єктах Новопсковської дільниці РКП «Старобільськвода» при підготовці до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років за рахунок коштів підприємства виконано заміну аварійних ділянок водопровідної мережі по вулиці Слобожанська та на кв. Тепличний в смт. Новопсков загальною протяжністю 35 м, по вулицям Магістральна та Слобожанська здійснено ремонт запірної арматури,   ремонт каналізаційних колодязів із заміною люків у кількості 7 шт., проведено поточний ремонт насосів на КНС та очисних спорудах в кількості 10 шт. 

Що стосується належної підготовки до зимового періоду автомобільних доріг загальнодержавного значення філією «Новопсковський райавтодор» станом на 15.09.2017р. підготовлено до зими із 10 одиниць техніки - 6 од.  (ремонт на суму 6,2 грн.); заготовлено 1,020 тис.тонн супіску на суму 40,0 тис.грн, ще планується завезти 0,980 тис. тонн, солі заготовлено 85 т; заготовлено снігоутримуючих щитів у кількості 25 шт. на суму 5,0 тис.грн; планується завезення протиожиледної суміші у кількості 45 м3 на круті спуски та підйоми, а саме: на автодороги Т1302 КПП Танюшівка-Старобільськ-Артемівськ, Т1307 Сватове-Новопсков-Мілове, О131003 Ганусівка-Новорозсош км, О130304 Новопокровка-Танюшівка-Білолуцьк. Також буде встановлено на дорогах району 40 комплектів попереджуючих дорожніх знаків «Слизька дорога та ожеледиця», та 90 вказівних віх. Для запобігання снігових переметів виконано покос трави на узбіччях автодоріг Т1302 КПП Танюшівка-Старобільськ-Артемівськ та Т1307 Сватове-Новопсков-Мілове загальною протяжністю 38 км.

Для належного утримання автодоріг комунальної форми власності протягом звітного періоду за рахунок коштів місцевого бюджету проведені капітальні ремонти загальною площею 17 тис. 910 м2, на суму 8 млн. 844 тис. 021 грн. та поточні ремонти автодоріг на суму 1 млн. 045 тис. 489 грн. Для здійснення заходів з очищення від снігу тротуарів, прибудинкової та внутрішньоквартальної території в районному центрі в зимовий період буде задіяна техніка комунального підприємства «Новопсковжитло», в інших населених пунктах району буде задіяна техніка базових підприємств.

Також згідно графіка завершуються ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах Новопсковського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз», цеху електрозв’язку № 25. Готовність цих служб до роботи в осінньо-зимових умовах на сьогоднішній день складає майже 90%, до початку опалювального сезону заплановані заходи будуть виконані. 
Що стосується Новопсковської районної дільниці електромереж ТОВ «ЛЕО», то на даний час по даному підприємству склалося дуже скрутне фінансове становище. Так, на сьогодні загальний план капітального ремонту обладнання електричних мереж виконано лише на 43%. Але маємо надію, що проблемні питання будуть врегульовані і заплановані заходи з підтримання сталої роботи обладнання електричних мереж в опалювальний період будуть вирішені, і підприємство матиме змогу в повному обсязі виконати свої зобов’язання. 
Шановні члени колегії та запрошені!

Аналізуючи стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в зимових умовах 2017/18 років, можна стверджувати, що виконання заходів знаходиться під контролем і роботи, які заплановані будуть виконані вчасно . Від чіткої та злагодженої роботи кожного з нас, у великій мірі буде залежати стан функціонування усіх об’єктів та рівень життя мешканців нашого району.

Начальник відділу містобудування, 

архітектури, ЖКГ та будівництва

Новопсковської райдержадміністрації                                                                 Т.М. Похідняк

